BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo ), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. dan anggaran Pemerintah Propinsi (Bantuan Gubernur).

Substansi Renja SKPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2015, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 serta Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2016.

Dalam Rentra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, tetuang Visi dinas yaitu “Terwujudnya transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman, dan selamat serta komunikasi dan Informasi yang efektif dan efisien”. Visi tersebut diyakini akan dapat mengangkat dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinhubkominfo.

Sebagai operasionalisasinya maka berdasarkan Visi tersebut telah ditetapkan pula Misi yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- Meningkatkan infrastruktur fasilitas jalan dalam rangka keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana angkutan penumpang umum dan barang melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor dan perijinan trayek yang baik;

- Meningkatkan daya jangkau pos, telekomunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi;

- Meningkatkan penerapan Teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka e-Government di Kabupaten Purbalingga.

Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

- Penambahan Instensitas pembinaan dan diklat pegawai;

- Pendataan dan prioritas fasilitas lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan;

- Peningkatan pelaksanaan operasi teknis laik jalan dengan maksud memberi kesadaran kepada para pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan dan pembaharuan ijin trayek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

- Optimalisasi pelayanan dan pemanfaatan TIK

- LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga Tahun 2005

- TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

- Menjabarkan Renstra Dinhubkominfo Tahun 2010-2015 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga tahun anggaran 2016

- Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2016

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta mewujudkan efisiensi  dan efektifitas dalam perancanaan dan pengalokasian sumber daya pembanguan.

- SISTEMATIKA RENJA DISHUBKOMINFO

- Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja Dinhubkominfo Tahun 2016.

- Evalusi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2015

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016

- Rencana Program dan Kegiatan Dinhubkominfo Tahun 2016

- Kaidah Pelaksanaan

- Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

- Evaluasi pelaksanaan Renja Dinhubkominfo Tahun 2015 dan Capaian Renstra

- Realisasi Pendapatan Dinhubkominfo Tahun 2015

Pada tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ditagetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.202.210.000,- dan realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.201.564.925,- atau dicapai sebesar 99,97%. Rincian mengenai target dan realisasi pendapatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

TAHUN 2015

| ### N | JENIS PENDAPATAN | TARGET ( Rp. ) | ### REALISASI ( Rp. ) | ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Terminal : a. Terminal Purbalingga. b. Terminal Bobotsari. c. Terminal Bukateja. d. Terminal Kejobong. e. Terminal Kutabawa. f. Termina Kutasari Retribusi Ijin Trayek. J U M L A H | 750.000.000 500.000.000 792.210.000 428.514.000 235.960.000 71.496.000 28.800.000 8.000.000 19.440.000 160.000.000 2.202.210.000 | 726.525.000 530.569.480 801.212.445 435.935.625 239.685.000 71.519.820 25.642.000 8.546.000 19.884.000 143.242.000 2.201.564.925 | 96,87 106,11 101,14 101,73 101,58 100,03 89,03 106,83 102,28 89,53 99,97 |

- Realisasi anggaran Dinhubkominfo Tahun 2015

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 4 program utama dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar  Rp. 11.599.007.000,- ( Sebelas Milyar Lima Ratus  Sembilan  Puluh Sembilan Juta Tujuh  Ribu Rupiah), terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.090.995.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.963.578.668,- terdapat selisih sebesar Rp. 127.416.332,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 102.546.890,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 4.150.000,- dan Upah Pungut tri bulan III dari retribusi parkir dan ijin trayek belum diambil sebesar Rp. 20.719.442,-

- Belanja Langsung sebesar Rp. 7.508.107.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.757.834.811,- atau sebesar 90,67%, terjadi penghematan anggaran  sebesar Rp. 750.272.189,-

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinhubkominfo T.A. 2015 sebagai berikut :

TABEL BELANJA

DINHUBKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2015

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | Selisih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Daerah |  |  |  |  |
| a. Belanja Tidak Langsung | 4.090.995.000,- | 3.963.578.668,- | 127.416.332,- | 96,88 |
| Belanja Pegawai : | 4.090.995.000,- | 3.963.578.668,- | 127.416.332,- | 96,88 |
| - BelanjaLangsung | 7.508.107.000,- | 6.757.834.811,- | 750.272.189,- | 90 |
| - Belanja Pegawai | 732.805.000,- | 719.013.000,- | 13.792.000,- | 98,11 |
| - Belanja Barang dan Jasa | 2.207.832.000,- | 2.069.177.693,- | 138.654.307,- | 93,72 |
| - Belanja Modal | 4.567.470.000,- | 3.969.644.118,- | 597.825.882,- | 86,91 |
| Jumlah | 11.599.102.000 | 10.721.413.479 | 877.688.521 | 92,43 |

- Capaian Kinerja Dinhubkominfo Tahun 2015

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan Dinhubkominfo selama Tahun anggaran 2015 dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan  pada tingkat capaian kinerja rata-rata menunjuk pada pencapaian skala  “ baik”, yaitu 80%, dengan rincian sbb :

- Untuk tingkat capaian sasaran-1 dan sasaran -2 : yaitu kelancaran administrasi pelayanan dan Ketepatan waktu memberikan pelayanan, menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinhubkominfo menunjukan skala baik, hal ini ditunjukan dengan  tingkat capaian kinerja pada skala  89,10%, lebih rnci tersaji dalam matrik dibawah ini :

| Sasaran | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | % (R/T)x100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kelancaran Administrasi pelayanan | Terlaksananya rapat koordinasi | 775 | 775 kegiatan | 100 |
| - Ketepatan waktu memberikan pelayanan | Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD |  |  |  |
|  | persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu | 100 % | 100% | 100 |
|  | persentase realisasi anggaran SKPD | 100 % | 89,73% | 89,73 |
|  | Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor | 114 pegawai dan masyarakat purbalingga | 114 pegawai dan masyarakat purbalingga | 100 |
|  | Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor | 7 gedung, 6 kend. Dinas roda empat, 18 kend.dinas roda dua, komputer dan | 9 gedung, 9 kend. Dinas roda empat, 19 kend.dinas roda dua, komputer dan | 100 |
|  | Terlaksananya diklat | 67 pegawai | 23 pegawai | 34 |
|  | Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik | 100 % | 76,69% | 100 |

- Untuk tingkat capaian sasaran-3 yaitu kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa, pada tahun 2015 pencapaian kinerja menunjukan pada skala baik, yaitu sebesar 100%, hal ini ditunjukan dengan  telah dilakukannya Revitalisasi dan pembangunan terminal Bobotsari tahap 2, serta dalam proses pengusulan peningkatan menjadi tipe A, dan diharapkan pada tahun 2017 pembangunan akan berlanjut.  Pada saat ini di Kabupaten Purbalingga telah memiliki terminal tipe B sebanyak 2, yaitu Purbalingga dan Bobotsari dan 4 terminal tipe C, yaitu Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa.

- Selanjutnya untuk pencapaian sasaran -4, yaitu pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas, menunjukan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran tersebut menunjukan pada skala baik, yaitu sebesar 85,41%, hal ini disebabkan pada indikator jumlah ijin trayek yang dikeluarkan hanya tercapai 70% dari target yang ditetapkan, dan indikator jumlah orang melalui terminal mengalami penurunan  yaitu hanya tercapai sebesar 39,25%.

Untuk lebih jelas tingkat capaian kinerja sasaran 3 dan 4  tersaji dalam matrik dibawah ini :

| Sasaran | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | % (R/T)x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelancaran Mobilitas orang, barang dan jasa | Jumlah terminal ; ▪ Type B : ▪ Type C | 2 4 | 2 4 | 100 100 |
| Pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | 1.870.082 | 1.431.531 | 76,54 |
|  | Jumlah trayek ; ▪ Dalam Kabupaten (Angkudes) ▪ Dalam Kota (Angkota) | 26 14 | 26 14 | 100 100 |
|  | Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan (perpanjangan) | 155 | 109 | 70 |
|  | Jumlah uji kir angkutan umum / barang | 9.471 | 11.999 | 126,69 |
|  | Jumlah orang melalui terminal per tahun | 3.742.020 | 1.469.006 | 39,25 |

- Sementara pada pencapaian sasaran-5 yaitu dalam rangka keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas menunjukan pencapaian pada skala yang amat baik yaitu sebesar 161,83%, terbukti dengan telah terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan yang meningkat, hal ini dimaksudkan untuk dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas sampai pada tingkat zero accident di Kabupaten Purbalingga.

Adapun pencapaian sasaran ini tersaji dalam matrik dibawah ini,yaitu :

| Sasaran | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | % (R/T)x100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keamanan , ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah Rambu Lalu Lintas : - Marka - Rambu Standar - RPPJ - Road Barrier, Traffic cone - Guard Raill - APILL : - Traffic Light - Warning Light | 200 m ² 25 bh 2 bh 0 bh 200 m 1 unit 1 unit | 378,51m ² 48 3 0 0 280 m 0 unit 3 unit | 189 192 150 0 0 140 0 300 |

- Pada pencapaian sasaran-6, yaitu kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat menunjukan pada skala amat baik, hal ini ditunjukan dengan pencapaian sasaran sebesar 140%. Mengacu pada  hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, indikator Jumlah hot spot area di ruang publik pencapaian kinerja terjadi kenaikan menjadi 500%  jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tersaji dalam matrik dibawah ini :

| Sasaran | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | % (R/T)x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat | Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi | 230 desa | 237 desa | 84 |
|  | Jumlah Warung internet | 170 | 60 | 35 |
|  | Jumlah hot spot area di ruang publik | 16 | 80 | 500 |
|  | Rasio penduduk pengguna internet | 30% | 40% | 133 |
|  | Rasio penduduk pengguna telepon / hp | 50% | 70% | 140 |
|  | Jumlah SKPD memiliki website | 28 | 28 | 100 |
|  | Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintahan daerah yang terintegrasi | 39 | 39 | 100 |
|  | Jumlah pelayanan publik secara online | 29 | 29 | 100 |
|  | Jumlah publikasi Pemda melalui siaran radio | 365 | 365 | 100 |
|  | Jumlah kegiatan pembangunan/pemerintahan yang terdokumentasi | 336 | 365 | 109 |

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain.

  - Terbatasnya sarana / prasarana untuk operasional kegiatan Dinhubkominfo, terutama peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang kondisinya sudah tua, dan belum pernah diadakan penggantian/revitalisasi.

  - Karena faktor alam dengan adanya hujan terus menerus disertai petir sering berakibat kepada kerusakan  APILL, baik traffic light maupun warning light sehingga dapat mengacaukan arus lalu lintas termasuk pada pemancar radio.

  - Fasilitas perlengkapan jalan khususnya rambu lalu lintas, traffic cone dan road    barrier yang sering    diambil orang yang tidak bertanggung  jawab ( hilang ), sehingga tiap tahun perlu diadakan pengadaan

  - Terbatasnya   kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Manusia,  khususnya untuk PPNS LLAJ, staf tekhnis administrasi maupun tehnis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL dan tehnik bangunan (konstruksi)

  - Kondisi gedung khususnya gedung pengujian kendaraan bermotor dan gedung LPPL Radio Purbalinga yang harus diperbaiki karena sudah tidak memadai/kurang representatif ( rusak berat )

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinhubkominfo mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

- Mengusulkan kegiatan Revitalisasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, atau paling tidak setiap tahun untuk dianggarkan  kegiatan Kalibrasi dan Tera Uji pada peralatan Uji Kir Kendaraan Bermotor  agar peralatan pengujian tetap sesuai standar yang ditetapkan.

- Meningkatkan   pengetahuan    dan   ketrampilan   pegawai   melalui usulan untuk mengikuti diklat baik tekhnis administrasi maupun tekhnis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

- Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik setiap bulan melalui rapat koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pehubungan, komunikasi dan informatika.

- Mengusulkan pada tahun anggaran 2016 penambahan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor khususnya untuk perbaikan gedung pengujian kendaraan bermotor

- Mengusulkan rehab gedung LPPL Radio Purbalingga

- Merencanakan studi banding di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

Dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi ditahun 2016  diupayakan melalui penyusunan konsep perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mendasarkan pada potensi riil, mengoptimalkan potensi sumber daya internal secara nyata, meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja Kegiatan Tahun 2015 secara lengkap tersaji dalam matrik sebagai berikut :

- Analisis Kinerja Pelayanan Dinhubkominfo Tahun 2015

      - Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

  - Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Darah Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan, yaitu Pelayanan Angkutan Jalan, terdiri dari :

    - Jaringan Pelayanan  Angkutan Jalan dengan indikator ::

- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tegrsedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten, dengan target nasional sebesar 75% dan tingkat capaian tahun 2015 sebesar 92%.

- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 80%

    - Jaringan Prasaranan Angkutan Jalan dengan indikator :

- Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 30%

- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 40% dan  tingkat capaian sebesar 90%.

    - Fasilitas Perlengkapan Jalan, dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, dengan target nasional sebesar 60% dan  tingkat capaian sebesar 86,02%

    - Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dengan target nasional sebesar 60% dan  tingkat capaian sebesar 100%

    - Sumber Daya Manusia  (SDM), dengan indikator :

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal, dengan target nasional sebesar 50% dan  tingkat capaian sebesar 73%

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala pada kendaraan bermotor, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 71%

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten, dengan target nasional sebesar 83% dan  tingkat capaian sebesar 16,41%

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 57%

    - Pelayanan Keselamatan, dengan indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 80%.

  - Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus di laksanakan, yaitu :

    - Pelaksanaan Desiminasi Informasi nasional, dengan indikator Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional dengan indikator : :

        - Media massa seperti Radio Suara Perwira dan Radio Ardi Lawet FM, dengan dengan target nasional sebanyak 12 kali dan tingkat capaian sebesar 200% (24 kali)

        - Media baru website (media online) www.purbalinggakab.go.id, dengan target nasional dilaksanakan setiap hari dan tingkat capaian sebesar 100% (dilaksanakan setiap hari)

        - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, dengan target nasional sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 3 kali atau 150%

        - Media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya, dengan target nasional sebanyak 12 kali setahun dan tingkat capaian sebanyak 39 kali dalam setahun atau 325%

        - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, dengan target nasional sebanyak 12 kali hun dan tingkat capaian sebesar 12 kali setahun atau 100%

    - Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan, dengan target nasional sebanyak 9 KIM dan  tingkat capaian sebanyak 9 KIM atau 100%,

Lebih rinci mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersaji dalam matrik dibawah ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

    - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

  - Urusan Perhubungan

Arah kebijakan pembangunan sub sektor perhubungan darat adalah

  - Penambahan intensitas pembinaan dan diklat  pegawai guna peninghkatan kualitas SDM;

  - Penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan

  - Peningkatan Fasilitas Angkutan khususnya fasilitas Terminal

  - Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pelaksanaan operasi tehnis laik jalan dengan maksud memberi kesadaran kepada para pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksaan pembangunan.

  - Urusan Komunikasi dan Informatika

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

    - Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.

    - Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka e-Government di Kabupaten Purbalingga

    - Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)

    - Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinhubkominfo

Guna mewujudkan kebijakan tersebut dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinhubkominfo mempunyai  Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- Meningkatnya tertib administrasi;

- Meningkatnya kualitas SDM di bidang lalu lintas, angkutan, komunikasi dan informatika;

- Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat;

- Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas;

- Meningkatnya pengawasan angkutan penumpang umum dan barang melalui operasi tehnis laik jalan di terminal maupun di jalan;

- Meningkatnya kelancaran akses jaringan TIK di Kabupaten Purbalingga.

Sasaran Dinhubkominfo

Dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Kelancaran administrasi pelayanan

- Ketetapan waktu memberikan pelayanan

- Keamanan, Ketertiban, Kelancaran, dan keselamatan lalu lintas

- Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa

- Pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas

- Kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat

    - Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 4 (empat) program yaitu sebagai berikut:

  - Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;

  - Program Peningkatan manajemen dan fasilitas Lalu Lintas

  - Program Peningkatan pelayanan Angkutan

  - Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

- Program penguatan kelembagaan daerah, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran

- Rapat koordinasi dan konsultasi

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor

- Pendidikan dan pelatihan pegawai

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

- Penyusunan Tataran Transportasi Lokal

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatannya :

- Pengelolaan Kebersihan Terminal

- Pelaksanaan Operasi Tehnis Laik Jalan

- Pengadaan Bahan Pengecatan PKB

- Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

- Revitalisasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

- Fasilitasi Pembangunan Bandara

- Program Peningkatan manajemen dan fasilitas Lalu Lintas, dengan kegiatannya :

    - Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

    - Pemeliharaan Traffic light dan warning light

    - Pengadaan Fasilitas keselamatan jalan (DAK)

    - Pengadaan Perlengkapan Jalan (aspirasi dari Kecamatan/masyarakat)

    - Pembinaan Perparkiran

    - Fasilitasi  Forum LLAJ

    - Fasilitasi Tim Andalalin

- Program Pengembangan Pemanfaatan Tekhnologi Komunikasi dan  Informasi, dengan kegiatannya :

    - Pemeliharaan website dan jaringan internet

    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Tekhnologi Informasi Terintegrasi

    - Pembinaan dan Monitoring PLIK dan Warnet

    - Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

    - Teleconference, SMS center dan Paper Less Office

    - Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE

    - Operasional pendampingan PPID

    - Operasional Pendampingan Penyiaran

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2017 tersaji dalam matrik di bawah ini :

BAB IV

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2017, seluruh pejabat dilingkungan Dinhubkominfo wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas  dan partisIpatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam Renja Tahun 2017, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) Desa / Kelurahan, Musrebang Kecamatan, forum SKPD dan forum gabungan SKPD, serta Musrenbang Kabupaten.

Renja Tahun 2017 merupakan acuan bagi Dinhubkominfo dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2017 sebagia berikut :

- Seluruh pegawai dilingkungan Dinhubkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban unuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2017 dengan sebaik-baiknya

- Renja Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinhubkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2017.

- Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawsan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan

- Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

- Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2017 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2017 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat serta komunikasi dan informasi yang efektif dan efisiensi dapat segera terwujud.

Pubalingga,       April 2016

KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. YONATHAN EKO NUGROHO, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610225 198603 1 010